Приложение

к Постановлению

Администрации муниципального   образования

«Ольский городской округ»

От 09.02.2021 г. №67

Приложение № 4

к порядку разработки, реализации

и  оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования «Ольский городской округ»

ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы

"Безопасность образовательных учреждений на территории МО "Ольский городской округ" на 2021-2024 годы"

наименование Программы

Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»

заказчик Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Процент выполнения мероприятия |  | Фактический результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | утверждено в бюджете | факт | Факт 2020г. | Факт 2021г. | Факт 2020-2021г. | Факт 2020г. | Факт 2021г. |  |  |  |
|  | I. Организационное обеспечение охраны труда и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обслуживание комплекса систем безопасности: пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, видеонаблюдения, передачи тревожных сообщений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН): МКОУ "СОШ с.Тауйск", МКОУ "ООШ с.Талон", МКОУ "СОШ п. Ола", МКОУ "СОШ п.Армань", МКОУ "СОШ с.Клепка", МБДОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик» п. Ола», МБДОУ «Детский сад №1 «Гуси-лебеди» п. Ола», МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Клепка», МБДОУ «Детский сад «Пушинка» п.Армань», МКОУ «Начальная школа-детский сад с. Балаганное», МКОУ «Начальная школа-детский сад с.Гадля», МКОУ "ООШ с.Тахтоямск", МКУ ДО «ЦДО детей п.Ола», МКУ ДО «ОДШИ», МКУ ДО «ДМШ п.Армань», МКУ "Спортивная школа Ольского городского округа" | 92507097Л00026830611; 92507097Л00026830244 | 2354,70 | 1860,2 | 3678,8 | 1860,2 | 0 | 0 | 0 | 79% | Выполнено |  |
| 1.2 | Приобретение оборудования и монтаж АПС: МКОУ "СОШ п. Армань" МКОУ СОШ с. Клепка" | 92507097Л00026830611; 92507097Л00026830244 | 264,40 | 264,40 | 264,40 | 264,40 | 0 | 0 | 0 | 100% | выполнено |  |
| 1.3 | Услуги вневедомственной охраны, обслуживание тревожных кнопок (КТС): МКОУ "СОШ п.Ола", МБДОУ «Детский сад №1 «Гуси-Лебеди» п.Ола», МБДОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик» п.Ола», МКУ ДО "ЦДО детей п.Ола" | 92507097Л00026830611; 92507097Л00026830244 | 1001,70 | 964,2 | 1620,1 | 964,2 | 0 | 0 | 0 | 96% | выполнено |  |
| 1.4 | Повышение уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждений: Установка ограждений территорий: МБДОУ «Детский сад №1 «Гуси-лебеди» п.Ола», МКУ ДО "ЦДО детей п.Ола" | 92507097Л000S3230611; 92507097Л000S3230244 | 3427,1 | 1385.9 | 140,50 | 56,8 | 0 | 3286,6 | 1329,1 | 40% | выполнено |  |
| 1.5 | Повышение уровня пожарной защищенности образовательных учреждений: ремонт системы АПС, замена линий электропитания систем АПС проводом, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара: МКОУ "СОШ с.Клепка", МКОУ "СОШ п. Армань", МБДОУ «Детский сад №1 «Гуси-Лебеди» п.Ола», МКОУ «Начальная школа-детский сад с.Гадля», МКОУ "ООШ с.Тахтоямск", МКОУ "ООШ с.Талон", МКОУ "СОШ п. Ола" | 92507097Л000S3912244 | 1273,1 | 1228,3 | 2925,8 | 50,40 | 0 | 1222,70 | 1177,9 | 96% | выполнено |  |
|  | Итого |  | 8321,00 | 5703,00 | 3811,7 | 3196,0 | 0 | 4509,3 | 2507,0 | 69% | выполнено |  |

Руководитель ____________________________ О.В.Назаренко

(подпись, ФИО)

Исполнитель _____________________________ Зеленкова О.Н., номер телефона исполнителя: 89148612958

(подпись, ФИО)

Отметка о соответствии плановых и фактических объёмах ____________________

финансирования за счет бюджетных средств                                (подпись, ФИО)