Приложение

к Постановлению

 Администрации муниципального образования

«Ольский городской округ»

от 09.02.2021 г. №67

Приложение № 4

к порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности муниципальных программ

 муниципального образования «Ольский городской округ»

ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы

"Безопасность образовательных учреждений на территории МО "Ольский городской округ" на 2021-2025 годы"

наименование Программы

Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»

заказчик Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации | Объёмы финансирования (тыс. руб.) | Процент выполнения мероприятия | Фактический результат выполнения мероприятия |
|  | В том числе |
| Всего  | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Областной бюджет |
| утверждено в бюджете | факт | план | факт  | факт  | план  | факт  |
|  | I. Организационное обеспечение охраны труда и пожарной безопасности |
| 1.1.  | Обслуживание комплекса систем безопасности: пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, видеонаблюдения, передачи тревожных сообщений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН): МКОУ "СОШ с.Тауйск",МКОУ "ООШ с.Талон",МКОУ "СОШ п. Ола", МКОУ "СОШ п.Армань",МКОУ "СОШ с.Клепка",  МКОУ "ООШ с.Тахтоямск", МКОУ «Начальная школа-детский сад с. Балаганное», МКОУ «Начальная школа-детский сад с.Гадля» | 92507097Л00026830611;92507097Л00026830244 | 1381,7  | 1182,8 | 1381,7 | 1182,8 | 0 | 0 | 0 | 86% | Выполнено  |
| МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой ключик» п. Ола», МБДОУ «Детский сад № 1 «Гуси-лебеди» п. Ола»,МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Клепка», МБДОУ «Детский сад «Пушинка» п. Армань» | 92507097Л00026830611;92507097Л00026830244 | 885,9 | 692,1 | 885,9 | 692,1 | 0 | 0 | 0 | 78% | выполнено |
| Проектно-сметная документация на замену линий АПК МЧС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | **Приобретение оборудования и монтаж АПС, видеонаблюдения:** МКОУ «Начальная школа-детский сад с.Гадля»,МКОУ "СОШ п. Армань"МКОУ СОШ с. Клепка" | 92507097Л00026830244 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 0 | 0 | 0 | 100% | выполнено |
| Приобретение металлоискателей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| приобретениеи оборудования "Тревожная кнопка Контакт GSM-1М" образовательные учрждения | 92507097Л00026830611;92507097Л00026830244 | 113,1 | 112,3 | 113,1 | 112,3 | 0 | 0 | 0 | 99% | выполнено |
| абонплта за "Тревожная кнопка Контакт GSM-1М" | 92507097Л00026830611;92507097Л00026830244 | 33,6 | 0,4 | 33,6 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 1% | выполнено |
| МКУ ДО «ОДШИ»,МКУ ДО «ДМШ п.Армань», МКУ "Спортивная школа Ольского городского округа" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | **Услуги вневедомственной охраны, обслуживание тревожных кнопок (КТС):**МКОУ "СОШ п.Ола",МБДОУ «Детский сад №1 «Гуси-Лебеди» п.Ола»,МБДОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик» п.Ола», МКУ ДО "ЦДО детей п.Ола" | 92507097Л00026830611;92507097Л00026830244 | 2576,0 | 2419,0 | 2576,0 | 2419,0 | 0 | 0 | 0 | 94% | выполнено |
| **Обслуживание тревожных кнопок (КТС):**МКУ ДО «ОДШИ», МКУ ДО "ДМШ п.Армань", МКУ "Спортивная школа Ольского муниципального округа Магаданской области" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | **Повышение уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждений: поставка ограждений территорий:**  МКУ ДО "ЦДО детей п.Ола",  | 92507097Л00026830244 | 569,5 | 569,5 | 569,5 | 569,5 | 0 | 0 | 0 | 100% | выполнено |
| **Повышение уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждений: Установка ограждений территорий:**  МБДОУ «Детский сад №1 «Гуси-лебеди» п.Ола», МКУ ДО "ЦДО детей п.Ола",  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | **Повышение уровня пожарной защищенности образовательных учреждений, софинансрование областной программы: Ремонт системы АПС, замена линий электропитания систем АПС проводом, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара:**  МБДОУ "Детский сад "Березка" с.Клепка", МБДОУ "Детский сад "Пушинка" п.Армань"  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | **Областная программа "Повышение уровня пожарной защищенности образовательных учреждений": Ремонт системы АПС, замена линий электропитания систем АПС проводом, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара:**  МКОУ "СОШ с.Клепка", МКОУ СОШ п. Армань"  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого  |  | 5574,7 | 4991,0 | 5574,7 | 4991,0 | 0 | 0 | 0 | 90% | выполнено |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Назаренко О.В.

 (подпись, ФИО)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Завьялова Т.В., номер телефона исполнителя: 2-50-92

 (подпись, ФИО)

Отметка о соответствии плановых и фактических объёмах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

финансирования за счет бюджетных средств (подпись, ФИО)